#### RK-31-2001-15

Investiční záměr rekonstrukce průtahu v Telči

pro: 31. jednání rady kraje dne 10. 12. 2001

zpracoval: P. Dvořák

předkládá: P. Kolář					       (přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Brno zajistilo v měsíci 09/2001 u Dopravoprojektu Brno zpracování investičního záměru stavby:

1/ silnice III/40610 Telč – rekonstrukce průtahu, předpokládané náklady cca 28,5 mil Kč

2/ silnice II/112 Telč – rekonstrukce průtahu, předpokládané náklady cca 31,9 mil Kč

Rekonstrukce průtahu byla rozdělena na dvě části, které na sebe vzájemně navazují. Celková rekonstrukce je vyvolána značnými deformacemi vozovky silnice III/40610. Konstrukce vozovky je střídavě tvořena dlážděnými úseky a asfaltobetonovým krytem. Zesílení vozovky asfaltovým kobercem položeným na stávající dlažbu způsobuje odlupování asfaltu. Došlo též ke snížení výškových poměrů obrubníků, místy je již nulová. Silnice II/112 v úseku od křižovatky se silnicí I/23 po podjezd trati ČD je dlážděná z drobných kostek. Konstrukce vozovky je neúnosná a vykazuje značné deformace krytu, které se postupně zvětšují. V místě napojení silnice III/40610 je křižovatka se středním ostrůvkem s množstvím kolizních bodů. Křižovatka je značně rozlehlá a působí nepřehledným dojmem. Obě silnice ve své převážné délce tvoří hranici městské památkové rezervace zapsané do seznamu UNESCO. Z těchto důvodů je třeba provést jejich celkovou rekonstrukci a sjednocení povrchů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Zpracované investiční záměry rekonstrukce silnic III/40610 a silnice II/112 tvořící průtah Telčí, splňují svým charakterem podmínky věcného vymezení „Programu č. 327 140 výstavba a obnova silnic III. třídy a Programu č. 327 130 rekonstrukce, modernizace a opravy silnic II. třídy“, který spravuje Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Předpokládané termíny přípravy a realizace dle investičního záměru:

1/ silnice III/40610 Telč – rekonstrukce průtahu

- zadání, zpracování a schválení projektové dokumentace	08/2004 - 02/2005

- realizace projektu						03/2005 – 11/2005

2/ silnice II/112 Telč – rekonstrukce průtahu

- zadání, zpracování a schválení projektové dokumentace	08/2003 - 02/2004

- realizace projektu						03/2004 - 11/2004

Další příprava výše uvedených investičních záměrů a požadavku na jejich zařazení do ISPROFINU a žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je předmětem návrhu usnesení. Zpracované investiční záměry jsou uloženy u odboru majetkového KrÚ a při jednání rady kraje budou předloženy k nahlédnutí. Situace obsahující přehledné mapy investičních záměrů jsou přílohou 1 materiálu RK-31-2001-15.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zařazení investičního záměru rekonstrukce silnice III/40610 Telč - rekonstrukce průtahu a investičního záměru rekonstrukce silnice II/112 Telč - rekonstrukce průtahu, do rozvojových priorit silniční sítě kraje Vysočina a

ukládá

majetkovému odboru zpracovat podklady pro zařazení schválených investičních záměrů rekonstrukce průtahu Telčí do informačního systému programového financování (ISPROFIN) včetně finančního krytí ze SFDI a to dle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

odpovědnost:	odbor majetkový

termín: neprodleně a dále dle „pravidel“

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2