#### RK-31-2001-10

Zahájení prací na územní energetické koncepci kraje Vysočina

pro: 31. jednání rady kraje dne 10. 12. 2001

zpracoval: P. Bárta

předkládá: V. Jourová

Popis problému:

Zákon č. 406/2000 o hospodaření s energií a navazující nařízení vlády 195/2001 ukládá krajům do 31. 12. 2001 zahájit a do 1. 1. 2006 dokončit práce na krajské energetické koncepci - územní energetické koncepci kraje Vysočina (ÚEK). Dlouhá lhůta není stanovena nijak samoúčelně, jde o oborovou koncepční práci s velmi úzkými vazbami na související obory - především problematika úspor energií a využívání alternativních energetických zdrojů se úzce dotýká politiky bydlení, rozvoje venkova a sídelních struktur vůbec, restrukturalizace zemědělství a dalších. Využitelnost databáze informací obsažených v ÚEK má úzkou vazbu na budování geografického informačního systému a proces územního plánování v kraji.

ÚEK musí obsahovat:

- Výkazní povinnost vůči státu

- Popis velké energetiky v kraji s výstupem do omezení a příležitostí, ať jde o zdroje nebo spotřebu

- Popis možností úspor energie

- Popis alternativních zdrojů energie s výstupem do omezení a příležitostí

- Popis prostředků, které kraj vlastní nebo jejichž užití ovlivňuje pro korekci vývoje energetiky žádoucím směrem

- Nástroje, které umožní analytické práce nutné pro zajištění maximální efektivity krajské energetické politiky

- Nástroje, které zajistí integraci ÚEK do celkového systému koncepcí kraje, zejména do územního plánu, provázanosti se souvisejícími koncepčními dokumenty a dotační politikou v rámci samostatné působnosti kraje

- Nástroje, které umožní poradenskou a konzultační činnost vůči svazkům obcí, obcím a všem dalším subjektům působícím na území kraje

- Nástroje, které umožní provést v rámci pravomoci kraje právní kodifikaci výstupů analýz ÚEK

- Nástroje, které umožní vytvářet politický názor kraje na optimální dělbu kompetencí mezi státem, kraji a obcemi v oblasti energetiky.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Územní energetická koncepce kraje Vysočina by měla být řešena v zodpovědnosti ředitelky krajského úřadu a v gesci ORR za úzké spolupráce OŽP, OLVHZ, OÚP a OI.

Pro zajištění principu partnerství bude zřízena „Pracovní skupina pro přípravu Územní energetické koncepce kraje Vysočina“ (dále „pracovní skupina“). Jako její základ navrhujeme skupinu pro energetiku podvýboru pro územní a sídelní rozvoj výboru pro regionální rozvoj, která pracovala na PRK. Tato skupina bude doplněna o několik dalších zástupců rozvodných podniků i veřejné správy.

Práce na ÚEK si mimo to vyžádají, aby na krajském úřadě byl vyčleněn částečný úvazek pracovníka, který se bude zabývat zajišťováním existujících podkladů, které jsou v různé formě rozptýleny po řadě institucí, veřejných i soukromých. Tuto činnost nelze zajistit dodavatelským způsobem a tato potřeba pracovní síly je objektivně nutná i v případě zadání celé ÚEK „na klíč“.

Podklady pro ÚEK budou od počátku integrovány do GIS (geografický informační systém)

Práce externího dodavatele (externích dodavatelů) bude využívána pro dílčí posudky, které vyžadují vysokou odbornost dodavatele. Externí spolupráci předpokládáme zejména při:

- Posuzování stavu území z hlediska potenciálu růstu spotřeby energie

- Posuzování stavu území z hlediska potenciálu energetických úspor

- Posuzování území z hlediska využitelných alternativních zdrojů

- Přípravy nástrojů krajské energetické politiky (dotace, …)

- Právních expertíz, včetně přípravy krajských vyhlášek a návrhu změn kompetencí kraje

Navržený postup reflektuje současnou znalost možností využití finanční podpory ČEA, která bude známa přibližně v polovině prosince 2001.

Práce na ÚEK bude multidisciplinární, jako taková bude vyžadovat koordinaci mezi odbory regionálního rozvoje, informatiky, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství a odborem životního prostředí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

##### schvaluje

zahájení prací na Územní energetické koncepci kraje Vysočina a

ukládá

- ředitelce krajského úřadu, zajistit její řádné zpracování podle zákona č. 406/2000 o hospodaření s energií;

- zástupkyni hejtmana Ing. Marii Černé, sestavit pracovní skupinu pro práci na přípravě této koncepce.

odpovědnost: ředitelka KrÚ, M. Černá

termín: dle časového harmonogramu (příloha 1)

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1