# RK-26-2001-16, př. 2

počet stran: 2

# Příloha smlouvy o dílo č. 1 - Technická a časová specifikace funkcionality systému

## Popis systému a požadovaných doplňkových služeb

Krajská aplikace v rámci portálu Města a obce online (MOOL) na internetu

systém umožňující zápis a zveřejnění informací podle Standardu ISVS v MOOL pro všechny obce kraje

podpora přístupu přes WWW s možností napojení redakčního systému

registrace pověřeného zástupce do MOOL všech obcí kraje

vytvoření domén všem obcím kraje v souladu se Standardem ISVS

technická správa domén

Formulace úvodního dopisu a dotazníku

Kompletace dopisů a disket s dotazníky

Zpracování získaných informací do systém

Uspořádání semináře na téma Standardu a práce s MOOL

Zaškolení kontaktního pracovníka krajského úřadu pro práci s MOOL přes internet, zejména pro pomoc obcím při aktualizaci zveřejněných údajů

## Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel musí předem konzultovat jednotlivé etapy vytváření systému. Pro všechny body uvedené v popisu systému a doplňkových služeb platí nutnost odsouhlasení finální podoby a potvrzení předávacího protokolu podpisem zástupce objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat přiložený časový harmonogram s tolerancí 5 dnů

Zhotovitel zajistí zkrácený proces registrace při návštěvě u kontaktního pracovníka na KÚ

Zhotovitel je povinen zajistit do 21. 12. 2001 minimálně 90% pokrytí obcí kraje Vysočina tímto systémem, čímž se rozumí kompletní zabezpečení položek 1,2,4,5,6,7,8,9,10 standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

Poskytne podporu pro datovou kompletaci systému

## Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje neprodleně zajistit distribuci informačních dopisů

Objednatel zajistí kontaktního pracovníka, který bude po zaškolení Zhotovitelem schopen registrovat pověřeného zástupce obce do portálu Města a obce online. Objednatel zveřejní jméno, kontakt a otevírací dobu kontaktního pracovníka.